和田市水利局项目安排情况公告公示

经市扶贫开发领导小组研究决定，2019年第一批地方政府债券资金项目由和田市水利局负责实施1个，涉及资金993万元，为和田市阿克勒乡等4个乡镇农田排碱渠改造项目，为提高扶贫资金使用和项目实施的透明度，提升社会和群众参与度，确保扶贫项目接受社会和群众的监督，现将项目有关情况公示如下：

一、2019年第一批地方政府债券资金项目—和田市阿克恰勒乡等4个乡镇农田排碱渠改造项目

1、项目实施地点：和田市阿克恰勒乡、吐沙拉乡、伊里其乡、拉斯奎镇。

2、项目建设内容：排碱渠清淤总长99.3km。

3、项目投资预算：项目总投资993万元（其中：2019年第一批地方政府债券资金993万元）。

4、项目建设期限：2019年-2019年

5、项目预期目标:降低灌区地下水位深度，改良土壤，减少土壤次生盐碱化，减轻灌区盐水危害，给灌区农作物的生产提供必要的条件。

- 6、项目招标情况及项目进度：按照政府采购和招投标有关规定，于2019年2月27日采取公开招标方式，确定新疆万河升远建筑工程有限公司为中标单位。目前项目已完成60%进度，并拨付资金6527258.05元。

- 7、项目施工单位及负责人：确定施工单位为新疆万河升远建筑工程有限公司，负责人：张勇虎

监督电话：12317、7825271

- 和田市水利局

- 2019年4月20日