和田市水利局项目安排情况公告公示

经市扶贫开发领导小组研究决定，2019年第一批自治区财政专项扶贫资金由和田市水利局负责实施1个，涉及资金158.895万元，为和田市阿克恰勒乡等2乡镇水产养殖项目，为提高扶贫资金使用和项目实施的透明度，提升社会和群众参与度，确保扶贫项目接受社会和群众的监督，现将项目有关情况公示如下：

一、2019年第一批自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展）项目—和田市阿克恰勒乡等2乡镇水产养殖项目

- 项目实施地点：和田市阿克恰勒乡、伊里其乡。

- 2、项目建设内容：阿克恰勒乡苏克墩村改扩建鱼塘1个（占地30亩）并配套附属设施及设备，伊里其乡亚甫拉克村修建60亩鱼塘并配套附属设施及设备。

3、项目投资预算：项目总投资158.895万元（其中：2019年第一批自治区财政专项扶贫资金158.895万元）。

4、项目建设期限：2019年-2019年

5、项目预期目标:项目建成后产权归村集体，租赁给大户经营，收益由村集体统一设定公益岗位，贫困户通过劳动获得工资性收益，并带动项目区水产养殖业的发展。

- 6、项目招标情况及项目进度：按照政府采购和招投标有关规定，于2019年2月28日采取竞争性谈判招标方式，确定新疆交建集团有限公司为中标单位。目前项目已完成30%进度，并拨付资金475235.84元。

- 7、项目施工单位及负责人：确定施工单位为新疆交建集团有限公司，负责人：张勇虎

监督电话：12317、7825271

- 和田市水利局

- 2019年4月20日