和田市市场监督管理局项目情况公告公示

经市扶贫开发领导小组研究决定，2020年第一批涉农整合资金和田市4个乡镇农贸市场配套附属设施工程项目由和田市市场监督管理局负责实施，涉及资金310万元。为提高扶贫资金使用和项目实施的透明度，提升社会和群众参与度，确保扶贫项目接受社会和群众的监督，现将项目有关情况公示如下：

一、和田市4个乡镇农贸市场配套附属设施工程项目

1、项目实施地点：拉斯奎镇巴什拉斯奎村、吐沙拉镇喀提其村、吉亚乡铁热克力克村、玉龙喀什镇达瓦巴扎村。

2、项目建设内容：

玉龙喀什镇：中压部分：

De160：60 米；De90：20 米；De63：10 米；De200 阀井：1 座；低压部分：壁挂炉：27 户；DN50（Q235B）：336 米；调压箱（RB100）：2 座；智能燃气物联表：27 块；皮膜表：G16 4 块；工业报警系统：4 套；

吉亚乡： 中压部分：De160：110 米；De90：140 米；De63：190 米；De160 阀井：1 座；低压部分：餐厅：9 座；DN80（Q235B）：90 米；DN50（Q235B）：190 米；调压箱（RB100）：4 座；皮膜表：G25 1 块；G10 8 块；工业报警系统：9 套；壁挂炉：82 户；DN50（Q235B）：650 米；调压箱（RB100）：12 座；智能燃气物联表：82 块；工业报警系统：1 套；

拉斯奎： 中压部分：De200：180 米；De110：300 米；De63：150 米；De200 阀井：1 座；低压部分：壁挂炉：123 户；DN50（Q235B）：995 米；调压箱（RB100）：14 座；智能燃气物联表：123 块；

吐沙拉乡： 中压部分：De160：160 米；De110：500 米；De90：250；De63：130 米；De160 阀井：1 座；低压部分：锅炉：1 座；皮膜表：G40 2 块；工业报警系统：1 套；餐厅：13 座；DN80（Q235B）：209 米；DN50（Q235B）：412 米；调压箱（RB100）：10 座；智能燃气物联表：13 块；

3、资金来源及规模：项目投资310万元（其中：2020年第一批涉农整合资金310万元）。

4、实施期限：2020年1月-2020年6月

5、实施单位及负责人：和田市市场监督管理局 钟鸣（市场监督管理局党组成员、副局长）

6、绩效目标: 项目建成后，可为和田市吉亚乡,和田市玉龙喀什镇、和田市拉斯奎镇、和田市吐沙拉乡等4个乡镇农贸市场就业创业贫困户冬季供暖及日常正常营业提供有利条件，提高农贸市场营业水平，提高贫困户营业收入。

7、带贫减贫机制：在4个乡镇农贸市场就业的201户贫困户提供就业保障，并确保每名就业贫困户年收入不少于1.8万元。

监督电话：  12317、0903-2512133

和田市市场监督管理局