- 关于和田市已建保鲜库附属配套建设项目

- 公告公示

经市扶贫开发领导小组研究决定，2019年涉农整合资金和田市已建保鲜库附属配套建设项目由和田市农业农村局负责实施，涉及资金320.15万元，为提高扶贫资金使用和项目实施的透明度，提升社会和群众参与度，确保扶贫项目接受社会和群众的监督，现将项目有关情况公示如下：

- 一、和田市已建保鲜库附属配套建设项目

- 1、项目实施地点：肖尔巴格乡阿亚格阿曲村、巴什阿曲村；古江巴格乡吐沙拉村；吐沙拉乡吐格热克村；玉龙喀什镇库提其村。

2、项目建设内容：2018年新建的90座保鲜库配套相关附属设施，2019年投入320.15万元，主要包括修建围墙、地坪等相关附属设施。

- 3、补助标准：无

- 4、项目投资预算：2019年涉农整合资金，总投资320.15万元，审计后资金282.98万元。

- 5、项目建设期限：2019年3月-2019年5月

6、实施单位及负责人：和田市农业农村局、赵锋伟

7、绩效目标：完成围墙、地坪等相关附属设施。

8、项目预期目标:该项目竣工投入使用后，将为和田市周边提供蔬菜保鲜、干果储存等，为本市及周边的蔬菜需求提供保障，并可形成蔬菜保鲜库示范基地，带动贫困户就业，壮大村集体经济，每年可通过分红增加贫困户收入。

监督电话：12317、0903-2522950

和田市农业农村局