# 和田地区洛浦县维吾尔医医院发热门诊建设项目

# 支出绩效评价报告

（2024年度）

项目名称：和田地区洛浦县维吾尔医医院发热门诊建设项目

项目单位：洛浦县维吾尔医医院

主管部门：洛浦县维吾尔医医院

项目负责人：奥布力喀斯木

填报时间：  2025  年  3月 31日

- 一、基本情况

（一）项目概况

### 1. 项目背景

# 本项目可为洛浦县人民群众提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗卫生服务，营造“以人为本，病人为中心”的医疗环境，创造提高医疗服务水平和质量，成为适应社会经济发展的现代化医院。

# 本项目根据洛财纪字【2024】3号政策根据，新建发热门诊2921.27平方米，新建留观病房36间，配套附属设施，购置医疗设备等，提高医疗服务水平和质量。

### 2.主要内容及实施情况

主要内容：

# 项目实施内容：

# 根据洛财纪字【2024】3号，新建发热门诊2921.27平方米，新建留观病房36间，配套附属设施，购置医疗设备等，提高医疗服务水平和质量。

### 2.实施情况

### （1）项目实施主体

### 本项目的主管部门为洛浦县卫生健康委员会,实施单位为洛浦县维吾尔医医院，主要职责实行医疗卫生，疾病控制及预防。

### （2）项目实施时间：2024年1月-2024年12月

### （3）项目实施情况

### 本项目于2024年12月31日前全部完工。

# 项目实施前进行充分调研，并制定项目实施方案，项目实施过程中严格按照实施方案进行实施并及时进行监督管理，项目实施后进行及时验收及后期维护。

### 4. 资金投入和使用情况

（1）项目资金安排、投入情况

资金投入情况：本项目总投资40.24万元，资金来源为县配套资金。资金使用情况：根据项目实施情况，项目资金实际支付40.24万元，资金执行率达到100%。（2）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金40.24万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付房屋改造费用40.24万元.

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目总体目标和阶段性目标。

### 1.总体目标

- 年度总体目标为：根据洛财纪字【2024】3号，

- 项目本年度计划投资40.24万元元，主要用途为如下：

- 1.新建发热门诊2921.27平方米，新建留观病房36间，配套附属设施，购置医疗设备等。

- 2.项目建成后可为洛浦县人民群众提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗卫生服务，营造“以人为本，病人为中心”的医疗环境，创造提高医疗服务水平和质量，成为适应社会经济发展的现代化医院。

- 2.阶段性目标

- 我单位根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《关于印发〈自治区财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕189号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）的规定，结合项目相关信息，设置了年度绩效目标如下：

- 产出指标

- 数量指标:

- 指标1：支付往年欠款项目个数：预期指标值为≥1个；

- 2）质量指标：

- 指标1：资金使用合规性：预期指标值为=100%；

- 3）时效指标

- 指标1：资金拨付及时率：预期指标值为=100%；

- 指标2：项目结束时间：预期指标值为	2024年3月；

- （2）成本指标：

- 1）经济成本指标：

- 指标1：支付往年欠款：预期指标值为	=40.24万元；

- 2）社会成本指标

- 该项目无社会成本指标；

- 3）生态成本指标

- 该项目无生态成本指标

- （3）效益指标：

- 1）经济效益指标：

- 该项目无经济效益指标；

- 2）社会效益指标：

- 指标1：提高医疗服务水平和质量，预期指标值为有效提高；

- 3）生态效益指标：

- 该项目无生态效益指标；

- （4）服务对象满意度指标：

- 指标1：受益对象满意度，预期指标值为≥95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

### 1. 绩效评价目的

- 本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价中央疫情防控财力补助项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

- 通过绩效评价，客观地评判和田地区洛浦县维吾尔医医院发热门诊建设项目的管理绩效，了解和掌握和田地区洛浦县维吾尔医医院发热门诊建设项目资金的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使项目承担单位洛浦县维吾尔医医院根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强中央疫情防控财力补助项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，进一步提高项目资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

### 2. 绩效评价对象

对和田地区洛浦县维吾尔医医院发热门诊建设项目从预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、实施情况、总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行科学性评价。

3. 绩效评价范围

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行评价，评价对象为2024年度财政下达预算绩效管理所有项目支出，评价核心为预算资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

### 1. 绩效评价原则

### （1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

### （2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

### （3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

### （4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2. 绩效评价指标体系

- 绩效评价指标体系是衡量绩效目标实现程度的考核工具。根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，按照逻辑分析法设计评价指标体系，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效四部分内容，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。

- 在对和田地区洛浦县维吾尔医医院发热门诊建设项目的深入调研基础上，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）对于指标体系的要求和规范，建立一套适合评价中央疫情防控财力补助项目的指标体系，从项目决策、项目过程、项目产出和项目绩效四个维度全面考察和田地区洛浦县维吾尔医医院发热门诊建设项目资金的效益，并重点对于项目的产出和绩效进行总体分析，以达到通过指标体系的科学评价反思管理及决策问题的目标。

- 绩效评价方法

- 绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，采用因素分析法评价本项目。

- （1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

- （2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

- （3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

- （5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

- 4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

中央疫情防控财力补助项目属于延续项目，有相应的行业标准和历史标准，故采用计划标准评价该项目。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

2025年1月1日开始前期准备工作。评价组通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据中央疫情防控财力补助项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定实施方案。

绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

奥布力喀斯木（评价小组组长）：主要负责全盘工作;

奥布力喀斯木（评价小组组员）：主要负责项目的管控监督和达标率;

美合日妮萨（评价小组组员）：主要负责执行此项目。

2.组织实施

2025年1月15日-1月31日，评价工作进入实施阶段。数据采集方面，评价组整理单位前期提交的各项资料，与项目实施负责人沟通，了解项目的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况；进行项目支出部门评价各项工作信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况。

3.分析评价

2025年2月1日-2月15日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

4.撰写与提交评价报告

2025年2月16日-3月1日评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过实施本项目可为洛浦县人民群众提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗卫生服务，营造“以人为本，病人为中心”的医疗环境，创造提高医疗服务水平和质量，成为适应社会经济发展的现代化医院，其中：

项目决策：该项目主要通过洛财纪字【2024】3号文件立项，项目实施符合通知要求，项目立项依据充分，立项程序规范。

项目过程：和田地区洛浦县维吾尔医医院发热门诊建设项目预算安排40.24万元，实际支出40.24万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目效益：通过实施本项目，通过项目的实施，有效提高医疗服务水平和质量。

（二）综合评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对和田地区洛浦县维吾尔医医院发热门诊建设项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为23分，实际得分23分，得分率为100%。

- 立项依据充分性：

- 本项目立项符合洛财纪字【2024】3号中：和田地区洛浦县维吾尔医医院发热门诊建设项目；本项目立项符合《洛浦县维吾尔医医院配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“公用经费，营养改善”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“[2120803]城市建设支出”经济分类为“[50602]资本性支出（基本建设）”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

- 综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性：

该项目按照规定的程序申请设立，具体内容为“ 1.新建发热门诊2921.27平方米，新建留观病房36间，配套附属设施，购置医疗设备等。 2.项目建成后可为洛浦县人民群众提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗卫生服务，营造“以人为本，病人为中心”的医疗环境，创造提高医疗服务水平和质量，成为适应社会经济发展的现代化医院。”；项目审批文件、材料符合相关要求，均按照《关于提前下达2024年度自治区基层政协补助经费的通知》（洛财纪字【2024】3号）文件精神，制定本单位《资金使用方案》、做好绩效目标；该项目不涉及事前绩效评估和风险评估，但经过单位集体决策。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序合规。

（3）绩效目标合理性：

①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“ 1.新建发热门诊2921.27平方米，新建留观病房36间，配套附属设施，购置医疗设备等。 2.项目建成后可为洛浦县人民群众提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗卫生服务，营造“以人为本，病人为中心”的医疗环境，创造提高医疗服务水平和质量，成为适应社会经济发展的现代化医院。”

②该项目实际工作内容为：截止到自评节点，我单位已完成 1.新建发热门诊2921.27平方米，新建留观病房36间，配套附属设施，购置医疗设备等。 2.项目建成后可为洛浦县人民群众提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗卫生服务，营造“以人为本，病人为中心”的医疗环境，创造提高医疗服务水平和质量，成为适应社会经济发展的现代化医院。

③该项目按照绩效保障提高医疗服务水平和质量，通过项目的实施，有效提高医疗服务水平和质量。预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

④该项目批复的预算金额为40.24万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为40.24万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。

⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

- （4）绩效指标明确性：

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标10个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为90.91%，量化率达75.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。

该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为≥1个、三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“=100%”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。

根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

- （5）预算编制科学性：

本项目和田地区洛浦县维吾尔医医院发热门诊建设项目，即预算编制较科学且经过论证；预算申请内容为和田地区洛浦县维吾尔医医院发热门诊建设项目，项目实际内容为和田地区洛浦县维吾尔医医院发热门诊建设项目，预算申请与《和田地区洛浦县维吾尔医医院发热门诊建设项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金40.24万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中房屋改造费40.24万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

- （6）资金分配合理性：

本项目立项符合洛浦县财政局颁发的洛财纪字【2024】3号中：“和田地区洛浦县维吾尔医医院发热门诊建设项目”符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《洛浦县维吾尔医医院配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“财政资金使用规范”，属于我单位履职所需；

根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由7个三级指标构成，权重分为12分，实际得分12分，得分率为100%。

- （1）资金到位率：

本项目预算资金为40.24万元，其中：财政安排资金40.24万元，其他资金0万元，实际到位资金40.24万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。

根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

- （2）预算执行率：

本项目实际支出资金40.24万元，预算执行率=（40.24/40.24）×100.0%=100%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

- （3）资金使用合规性：

通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《洛浦县维吾尔医医院资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

- （4）管理制度健全性：

- 我单位已制定《洛浦县维吾尔医医院资金管理办法》《洛浦县维吾尔医医院收支业务管理制度》《洛浦县维吾尔医医院政府采购业务管理制度》《洛浦县维吾尔医医院合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

- 根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

- （5）制度执行有效性：

- ①该项目的实施符合《洛浦县维吾尔医医院资金管理办法》《洛浦县维吾尔医医院政府采购业务管理制度》《洛浦县维吾尔医医院合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。

- ②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。

- ③该项目实施过程中不存在调整事项。

- ④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了和田地区洛浦县维吾尔医医院发热门诊建设项目工作领导小组，由阿卜来提组长，负责项目的组织工作；奥布力喀斯木任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：美合日妮萨，阿依布拉克，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等四方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为60分，实际得分60分，得分率为100%。

- （1）对于“产出数量”：

支付往年欠款项目个数指标，预期指标值为	≥1个，实际完成值为1个。指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

- （2）对于“产出质量”：

资金使用合规性，预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

- （3）对于“产出时效”：

资金拨付及时率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为=100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

项目结束时间指标，预期指标值为2024年3月，实际完成值为2024年3月，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（4）对于“产出成本”：

支付往年欠款指标，预期指标值为=40.24万元，实际完成值为=40.24万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（四）项目效益情况

（1）对于“社会效益指标”：

提高医疗服务水平和质量指标，实际完成值为有效提高，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得15分。

（4）满意度指标分析

满意度指标为受益对象满意度，预期指标值为	≥95%，经问卷调查实际完成值为100%，达到了预期目标。根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

本项目全年预算数40.24万元，执行数40.24万元，执行率100%，绩效指标完成率100%，偏差率0%。综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为：无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

- 本项目通过绩效目标评价管理，总结了工作中的较好的经验。项目实施过程中，洛浦县维吾尔医院根据相关实施方案等要求保障了项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成；资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

- 实施本项目过程中，采取积极有效的措施，在用好、管好项目资金的同时，制定切实可行的资金使用方案，保证项目能够如期完成。为保证项目的顺利实施，洛浦县维吾尔医院按照有关条款实施该项目，保证项目顺利进行。

- 存在问题及原因分析

- 通过绩效评价管理，发现了工作的中的不足，如：对项目绩效管理工作不够重视。对项目自评工作欠积极性，包资料不及时，敷衍了事。下一步加强单位绩效培训贡献过，提高绩效管理工作整体质量。

- 七、有关建议

- 1.预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。规范程序，严格把关。进一步完善项目申报、审核、公示、审批等程序，严格审核切实做好项目信息公开，公开内容要及时、完整、真实，确保项目公平、公开、公正。

- 3.健全制度，加强督促。针对项目实施中存在的问题，进一步完善相关制度，加强督促检查，确保质量安全和建设进度；同时及时完善资料。

- 八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，愿接受上级部门及社会公众监督。

附件1：和田地区洛浦县维吾尔医医院发热门诊建设项目绩效评价指标体系

附件2：和田地区洛浦县维吾尔医医院发热门诊建设项目综合得分表

附件3：满意度调查问分析情况

| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 和田地区洛浦县维吾尔医医院发热门诊建设项目绩效评价指标体系综合评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 标杆值 | 评分标准 | 完成值 | 得分 |
| 项目决策 | 23 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 充分 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上每条要素占权重分的20%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。 | 充分 | 2 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 ①②③齐全得权重分的100%，缺①扣权重分的40%，缺②扣权重分的30%，缺③扣权重分的30%。 | 规范 | 3 |
|  |  | 绩效目标 | 10 | 绩效目标合理性 | 5 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 合理 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。 | 合理 | 5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 5 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 明确 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 ①②③齐全得权重分的100%，缺①扣权重分的20%，缺②扣权重分的50%，缺③扣权重分的30%。 | 明确 | 5 |
|  |  | 资金投入 | 8 | 预算编制科学性 | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 科学 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。 | 科学 | 4 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 4 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 合理 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。 | 合理 | 4 |
| 项目过程 | 12 | 资金管理 | 6 | 资金到位率 | 1 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 100% | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 资金到位率=100%，得权重分满分，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。 | 100% | 1 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 100% | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 预算执行率=100%，得权重分满分；若预算执行率＜100%，得分=预算执行率*分值；若执行率≤60%，则不得分。 | 100% | 2 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 3 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 合规 | ①否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上每条指标各占权重分的25%，要素①②不符合，扣除对应权重分；要素③④不符合属于重大违纪，该指标不得分。 | 合规 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 6 | 管理制度健全性 | 3 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。 | 健全 | 3 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 有效 | ①否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目资料是否齐全并及时归档。 ①②③齐全得权重分的100%，缺①扣权重分的30%，缺②扣权重分的40%，缺③扣权重分的30%。 | 有效 | 3 |
| 项目产出 | 40 | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 支付往年欠款项目个数 | ≥1个 | 实际完成率=（实际完成/预期完成）×100%。 ①实际完成率≥100%，且偏离程度＜20%，得满分； ②实际完成率≥100%，偏离程度≥20%，得0分； ③实际完成率×100%＜100%，得分=实际完成率×指标分值。 | 1个 | 10 |
|  |  | 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 资金使用合规性 | 100% | 若指标达到标杆值，则得100%权重分；否则，得分=（实际完成/预期完成）×100%×指标分值。 若指标完成值达到标杆值，则得100%权重分；否则，不得分。 | 100% | 10 |
|  |  | 产出时效 | 10 | 完成及时率 | 10 | 资金拨付及时率 | 100% | 若指标完成值达到标杆值，则得100%权重分；否则，得分=（实际完成/预期完成）×100%×指标分值。 若在规定时间内完成，得100%权重分；若未在规定的时间内完成，得分=（1-未在规定时间内完成工作数/实际完成工作总数）×分值。 | 100% | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 项目结束时间 | 2024年3月 |  | 2024年3月 |  |
|  |  | 产出成本 | 10 | 成本节约率 | 10 | 公用经费支付往年欠款 | =40.24万元 | 实际完成率=（实际支付资金数/计划应支付资金数）×100%。 ①实际完成率＞年度指标值，得0得分； ②实际完成率≤年度指标值，且偏离程度＜20%，得满分； ③实际完成率＜年度指标值，且偏离程度≥20%，得分=实际完成率×分值。 | 40.24万元 | 10 |
| 项目效益 | 25 | 项目效益 | 25 | 社会效益 | 15 | 提高医疗服务水平和质量 | 有效提高 | 按评判等级赋分。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 有效提高 | 15 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 10 | 受益对象满意度 | ≥95% | 根据问卷调查，满意度达到标杆值，得权重分的100%；否则低于95%，得分=实际满意度*指标分值。 | 95% | 10 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | - |  |  | 100 |

附件2：

| 和田地区洛浦县维吾尔医医院发热门诊建设项目综合得分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
| 权重 | 23.00 | 12.00 | 40.00 | 25.00 | 100.00 |
| 得分 | 23.00 | 12.00 | 40.00 | 25.00 | 100.00 |
| 得分率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

附件3：

和田地区洛浦县维吾尔医医院发热门诊建设项目满意度调查问卷分析报告

为客观评价该项目的社会效果，了解项目受益群体对项目实施后的真实评价情况，对本项目开展满意度问卷调查。问卷调查工作情况如下。问卷调查工作情况如下：

一、该问卷调查从2025年2月1日开始至2025年2月28日结束，调查问卷共设置2道题目。

1.调查对象

本次调查的受益对象为本校学生与家长。

2.调查内容

①您认为项目实施过后对于提高学生的校园生活质量的程度怎么样？

A.有效提高    B.提高    C.无效果

②总的来说，您对目前和田地区洛浦县维吾尔医医院发热门诊建设项目实施后的整体满意程度如何？

A.有效提高    B.提高    C.无效果

3.调查方法

问卷调查采取分层抽样和随机抽样相结合的方式进行。在全面调查开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改和调整之后再付诸实施。

4.抽样方式

为确保问卷调查的全面性和代表性，本次调查问卷调查采取随机抽样和分层抽样相结合方式进行。

5.问卷的发放和回收

为了给调查对象营造良好的作答环境，保证调查的科学性和严谨性，由我单位工作人员在线下发放问卷，邀请相应的调查对象填写问卷。到目前为止共回收问卷50份，其中有效问卷50份，有效问卷回收率为100%。

6.问卷调查分析结果

本次调查过程中，评价小组实际发放问卷50份，回收问卷50份，问卷回收率为100.00%，有效问卷50份，有效回收率100.00%，本次调查的整体情况如下：

第一个问题：该项统计有效问卷数量50份，选择有效提高的人数为47人。选择提高的人数为3人，选择无效果的人数0人。

第二个问题：该项统计有效问卷数量50份，选择有效提高 的人数为50人。选择提高的人数为0人，选择无效果的人数0人。

二、调查结果统计

和田地区洛浦县维吾尔医医院发热门诊建设项目针对受益人员发放50份调查问卷，最终统计受益人群满意度为100%。

洛浦县维吾尔医医院

2025年3月24日